АДМИНИСТРАЦИЯ

РУСАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ЧЕРЕМИСИНОВСКОГО  РАЙОНА

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

14.02.2024 года  № 11-р

Об организации и проведении мероприятий в период весеннего половодья на территории Русановского сельсовета Черемисиновского района  в 2024 году

В целях своевременной подготовки  к обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод, недопущения чрезвычайных ситуаций вследствие весеннего половодья, обеспечения бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения населения на территории Русановского сельсовета Черемисиновского  района и во исполнении  распоряжения Администрации Черемисиновского района от 07.02.2024 года № 56-р «Об организации и проведении мероприятий в период весеннего половодья на территории Черемисиновского района в 2024 году:

1. Создать  и утвердить  состав комиссии  по контролю пропуска паводковых вод и выработке превентивных мероприятий на территории Русановского сельсовета Черемисиновского района (приложение 1).

2. Утвердить прилагаемый План подготовки к проведению безаварийного пропуска паводковых вод на территории Русановского сельсовета Черемисиновского района (приложение 2).

3.Обеспечить готовность необходимых материальных ресурсов, сил и средств для предупреждения и ликвидации аварий на гидротехнических сооружениях и других чрезвычайных ситуаций, вызванных прохождением весеннего половодья, проверить работу систем и средств радио-, телефонной и проводной связи, мобильных средств оповещения, используемых для информирования населения  о развитии паводковой обстановки;

-на водных объектах на подведомственной территории установить

предупреждающие и запрещающие знаки;

-организовать проведение разъяснительной работы среди населения о  мерах безопасности на водных объектах в период весеннего паводка, особое внимание уделить безопасности детей;

о складывающейся паводковой обстановке ежедневно представлять информацию к 9.00 в Единую дежурно-диспетчерскую службу муниципального казенного учреждения «Центр по обеспечению деятельности» Администрации Черемисиновского района по телефону  8(471-59) 2-17-52 или «112». В случае угрозы или возникновения чрезвычайных ситуаций  вследствие паводка – немедленно.

4. Руководителям сельскохозяйственных предприятий и организаций, расположенных на территории Русановского сельсовета Черемисиновского   района, независимо от форм собственности:

выполнить в полном объеме мероприятия Плана подготовки к проведению безаварийного пропуска паводковых вод на территории Черемисиновского района, в части касающейся;

организовать проведение профилактических противопаводковых мероприятий, направленных на недопущение чрезвычайных ситуаций, вызванных паводком;

с целью оперативных решений вопросов связанных  с жизнеобеспечением населения выделять технику с необходимым запасом ГСМ в распоряжении комиссии

5. Контроль за выполнением настоящего  распоряжения оставляю за собой

6. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава Русановского сельсовета                                 Ю.А.Дмитриев

Приложение № 1

Утверждена

Распоряжением главы

Русановского сельсовета № 11-р

От 14.02.2024 года

Комиссия по подготовке и проведению безаварийному

пропуску паводковых вод в весенний период 2024 года

- Дмитриев Юрий Алексеевич- глава Русановского  сельсовета Черемисиновского района – председатель комиссии

- Янчук Елена Николаевна- заместитель главы  Русановского сельсовета

- Кандауров Андрей Леонидович- председатель СХПК «Комсомолец»

- Гоков Геннадий Петрович- директор ООО «Курск-Агро»

- Шатохина Анна Ивановна- директор ООО «Колос»

- Пучков Юрий Иванович- Депутат Собрания депутатов Русановского

сельсовета

- Хмелевская Ирина Михайловна- депутат Собрания депутатов

Русановского  сельсовета

- Черникова Марина Юрьевна- депутат Собрания депутатов

Русановского сельсовета

Приложение 2

к распоряжению главы Русановского сельсовета

Черемисиновского района Курской области

# От 14 февраля 2024 года № 11-р

# П Л А Н

подготовки к проведению безаварийного пропуска паводковых вод на территории  Русановского сельсовета Черемисиновского района

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок выполнения | Исполнители мероприятий | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Организационные мероприятия |  |  |  |  |
| 1. | Принятие нормативного правового акта по организации и проведению безаварийного пропуска паводковых вод на территории Русановского сельсовета Черемисиновского района в 2024 году | до 01.03.2024г. | Администрация Русановского сельсовета Черемисиновского района |  |
| 2. | Организация работы комиссии по контролю пропуска паводковых вод и выработке превентивных мероприятий на территории Русановского сельсовета Черемисиновского района | с 01.03.2024г. | Администрация сельсовета, паводковые комиссии |  |

| 3. | Создание необходимых запасов материально-технических ресурсов, сил и средств для предупреждения и ликвидации аварий на ГТС и других чрезвычайных ситуаций, вызванных прохождением весеннего половодья | до 15.02.2024г. | Администрация сельсовета, собственники ГТС |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | Обеспечение подготовки сил и средств для спасания людей на водных объектах, организация разведки ледовой обстановки, планирование мероприятий по подрыву льда в местах возможных заторов | до 01.03.2024г. (при необходимости) | Администрация сельсовета |  |
| 5. | Организация проведения разъяснительной работы с жителями населенных пунктов, попадающих в зону подтопления, с учетом вопросов страхования личного имущества от последствий воздействия подтоплений домовладений |  | Администрация сельсовета |  |

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Практические мероприятия |  |  |  |  |
| 1. | Проверка готовности гидротехнических сооружений с понижением уровнем надежности к безаварийному пропуску паводковых вод | до 01.03.2024г. | Администрация сельсовета, собственники водных объектов |  |
| 2. | Уточнение и корректировка информационно-справочной базы данных паспортов территорий сельских поселений и сельских населенных пунктов по рискам подтопления | до 28.02.2024г. | Администрация сельсовета |  |

| 3. | Подготовка сил и средств, предназначенных для обеспечения безаварийного пропуска весеннего половодья 2024 года | до 28.02.2024г. | администрация сельсовета |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | Проверка готовности гидротехнических сооружений с пониженным уровнем надежности к безаварийному пропуску паводковых вод. | до 28.02.2024г. | Администрация сельсовета, собственники водных объектов |  |
| 5. | Организация информирования населения, в том числе в средствах массовой информации о развитии паводковой обстановки на территории Русановского сельсовета Черемисиновского района | паводковый период | Администрация сельсовета |  |
| 6. | Проведение наземной разведки наиболее проблемных участков рек и водоемов | паводковый период | Администрация сельсовета, паводковые комиссии |  |
| 7. | Проведение мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах Русановского сельсовета Черемисиновского района в период прохождения паводка | паводковый период | администрация сельсовета, собственники водных объектов |  |
| 8. | Организация работы гидропостов на территории Русановского сельсовета Черемисиновского района | паводковый период | Глава сельсовета |  |
| 9. | Проверка работы систем РАСЦО Курской области, местной системы оповещения, используемых для оповещения и информирования населения о развитии паводковой обстановки | до 28.02.2024г. | Глава сельсовета |  |

5

| 10. | Проведение профилактических противопаводковых мероприятий, направленных на недопущение чрезвычайных ситуаций, вызванных паводком | до 28.02.2024г. | Администрация сельсовета, руководители сельхозпредприятий |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |